ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 2001- 2002 година

Цел 1: ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНИТЕ
Задача 1.1 
Изграждане на информационна база от данни по енергийна ефективност за нуждите
на общините, членки на мрежата 
Резултати:
1.1.1. Изградена информационна база данни за енергийния сектор в общините от мрежата (годишна консумация на енергия и консумация по тримесечия в общинските обекти) - за 31 общини: Белене, Белоградчик, Благоевград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Горна Оряховица, град Добрич, Златоград, Казанлък, Карлово, Котел, Кърджали, Ловеч, Монтана, Омуртаг, Пазарджик, Перник, Плевен, Разград, Разлог, Русе, Свищов, Сливен, Сливница, Стара Загора, Хасково, град Ямбол. 
Април, юли, декември 2001
Общинските отговорници, ЕнЕфект
1.1.2. Изградена първа част на информационната база данни за енергийния сектор в общините от мрежата (годишна консумация на енергия и консумация по тримесечия в общинските обекти) - за новите общини членове на мрежата Айтос, Берковица, Крумовград, Троян. 
Юли, декември 2001
Общинските отговорници, ЕнЕфект
1.1.3. Информация за завършени и текущи проекти за енергийна ефективност в общините от мрежата. 
Юли, декември 2001 
Общинските отговорници, ЕнЕфект
1.1.4. Справочна информация за ОМЕЕ и за общините от мрежата (паспорти на общините и представителна брошура) - годишна актуализация и публикуване в страницата в Интернет.
Юни 2001 - за 31 общини
Декември 2001 - за новите членове Айтос, Берковица, Крумовград, Троян
ЕнЕфект, Общинските отговорници
1.1.5. Проект за справочен каталог за енергийноефективни продукти/материали и фирми. 
Юни, декември 2001
ЕнЕфект
1.1.6. Два информационни пакети по актуални проблеми на енергийната ефективност - (а) Демонстрационни проекти в Габрово и (б) Челни практики в намаляването на емисиите на парникови газове в общините.
Декември 2001
ЕнЕфект

Задача 1.2
Специализирано обучение на общински ръководители и специалисти
Резултати:
1.2.1. Втори учебен курс по общинско енергийно планиране и подготовка на проекти за енергийна ефективност за 8 общини от мрежата (Бургас, Варна, град Добрич, Котел, Омуртаг, Разград, Сливен, град Ямбол, Плевен). Домакини: град Добрич, Сливен, Варна, град Ямбол.
Април, май, юни, септември 2001
Участващите общини, общините домакини, ЕнЕфект
1.2.2. Трети учебен курс за 8 общини от мрежата (Благоевград, Златоград, Кърджали, Пазарджик, Перник, Разлог, Сливница, Хасково). 
Октомври 2001 - март 2002
Участващите общини, ЕнЕфект
1.2.3. Специализиран курс за обучение на специалисти от демонстрационните зони за енергийна ефективност в Благоевград, Бургас и Перник.
Декември 2001
ЕнЕфект, чуждестранни консултанти

Задача 1.3 
Въвеждане на общинска политика за енергийна ефективност
Резултати:
1.3.1. Окончателен модел на общинска програма за енергийна ефективност и план за действие (преработен модел и учебен материал).
Юни 2001
ЕнЕфект, експерти от общините
1.3.2. Работен семинар с представители от общините в мрежата, национални институции и ведомства за обсъждане, ревизиране и утвърждаване на модела за общинска програма за енергийна ефективност.
Декември 2001
ЕнЕфект, Председателството
Цел 2: НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ
Задача 2.1
Идентифициране и разработване на проекти за енергийна ефективност в общински обекти
Резултати:
2.1.1. Техническа помощ за идентифициране на нови проекти за енергийна ефективност в не по-малко от 10 общини от мрежата (по заявки от общините).
Декември 2001
ЕнЕфект, общините
2.1.2. Техническа помощ на 8 български общини за разработване на проектни предложения за финансиране (общините от втория учебен курс).
Ноември 2001
ЕнЕфект, общините

Задача 2.2
Създаване на предпоставки за финансиране на дейности за енергийна ефективност
Резултати:
2.2.1. Включване на проекти от общините от мрежата в Интернет платформата за бизнес-комуникация Win-Win Business.
Текущо, 2001
ЕнЕфект, общините
2.2.2. Финансови механизми и схеми на финансиране и възвръщане на разходите (проучване с доклад и препоръки).
Юли 2001
ЕнЕфект
2.2.3. Оценка на инвестиционния климат в общините за реализиране на проекти за енергийна ефективност (доклад с препоръки).
Юли 2001
ЕнЕфект
2.2.4. Предложения за промени в нормативната уредба във връзка със собствеността на системите за улично осветление и тарифите за заплащане на консумираната електроенергия. 
Април 2001, София
Ноември 2001, София
Работна група, ЕнЕфект
2.2.5. Наръчник по финансиране на проекти за енергийна ефективност.
Септември 2001
ЕнЕфект
2.2.6. Източници на финансиране (електронна справочна информационна база).
Октомври 2001
ЕнЕфект

Задача 2.3
Участие в осъществяването на демонстрационни проекти с цел да се демонстрират иновационни подходи и решения
2.3.1. Техническа помощ за осъществяване на демонстрационни/учебни енергийни обследвания на общински обекти (във връзка с програмата на втория курс за обучение на общински специалисти).
Ноември 2001
ЕнЕфект, общини Бургас, Варна, град Добрич, Котел, Омуртаг, Разград, Сливен, град Ямбол
2.3.2. Осъществяване на демонстрационни проекти в Габрово. Разпространение на резултатите до всички общини от мрежата.
Март 2002
Община Габрово, ЕнЕфект
2.3.3. Пилотно прилагане на финансови механизми в демонстрационни проекти за енергийна ефективност в Габрово. Анализ на резултатите и разпространяване на информация до всички общини, членки на мрежата.
В съответствие с програмата на проектите
ЕнЕфект
Цел 3: НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕНЕРГИЯ В БЮДЖЕТИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА
Задача 3.1
Разработване на проекти за модернизация на топлофикационните системи в общините
Резултати:
3.1.1. Осъществяване на демонстрационен проект за повишаване на енергийната ефективност на разпределението и потреблението на топлинна енергия в Габрово. Разпространение на информация до общините членки на мрежата.
Ноември 2001
ЕнЕфект, Топлофикация Габрово ЕАД, община Габрово
3.1.2. Техническа помощ за осъществяване на демонстрационен проект за повишаване на енергийната ефективност на потреблението на топлинна енергия в Плевен. 
Юни 2001
Община Плевен, AMECO (Холандия), ЕнЕфект

Задача 3.2
Пропагандиране на мерки за енергийна ефективност сред населението 
Резултати:
3.2.1. Семинари за разясняване на мерки за енергийна ефективност сред обитателите на демонстрационни жилищни сгради в Габрово и Плевен.
Май - Ноември 2001
ЕнЕфект, Общини Габрово и Плевен, AMECO (Холандия)
3.2.2. Информационна брошура за проекта за болницата в Габрово.
Май 2001
ЕнЕфект
3.2.3. Информационна брошура за проекта за болницата в Стара Загора.
Април 2001
ЕнЕфект
3.2.4. Брошура с информация за мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради.
Септември 2001
ЕнЕфект
3.2.5. Брошура с информация за мерки за енергийна ефективност, предназначена за ученици и учители от демонстрационните училищни сгради.
Септември 2001
ЕнЕфект
3.2.6. Информационни брошури за проекта за улично осветление в Габрово.
Май, ноември 2001
ЕнЕфект
Цел 4: СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЩИНСКАТА МРЕЖА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Задача 4.1
Развитие на организационната структура на мрежата
Резултати:
4.1.1. Откриване на общински бюра за енергийна ефективност в общинските администрации в общините, членки на мрежата: Ловеч, Разлог и новите членове Айтос, Берковица, Крумовград, Троян.
Ноември 2001 
Общините, ЕнЕфект
4.1.2. Трета годишна конференция на общинската мрежа с изложба на фирми производители.
Април 2001
Председателството, ЕнЕфект
4.1.3. Подготовка на Четвъртата годишна конференция на общинската мрежа.
Април 2002
Председателството, ЕнЕфект
4.1.4. Съвместни дейности със сдруженията на общини в България, асоциирани членове на ОМЕЕ.
Текущо
ЕнЕфект, Председателството

Задача 4.2
Усъвършенстване на техническите предпоставки за дейността на мрежата
Резултати:
4.2.1. Инсталиране на компютърни системи и програмни продукти в общинските бюра за енергийна ефективност на общини от мрежата: Ловеч, Разлог и новите членове Айтос, Берковица, Крумовград, Троян.
Април, Ноември 2001 
ЕнЕфект
4.2.2. Завършване на изграждането на компютърната мрежа за обмен и разпространяване на информация във и извън мрежата в 31 общини и новите членове Айтос, Берковица, Крумовград, Троян.
Декември 2001
ЕнЕфект, общините членки
4.2.3. Обучение на общинските отговорници за работа с новосъздадената компютърна мрежа. Работно съвещание и учебен курс за крайни потребители и оператори на мрежата от всички общини.
Текущо 2001, София 
Участващите общини, ЕнЕфект
4.2.4. Развитие и текуща актуализация на Интернет страницата на Общинската мрежа за енергийна ефективност. 
Юни 2001, текущо
ЕнЕфект
